Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el periodo de avance se completaron las actividades correspondientes a la definición de requerimientos y alcance, revisión, limpieza y preparación de los datos, diseño del modelo de datos y definición de medidas para la protección de la información. Con ello se completó el primer objetivo específico, relacionado con analizar y preparar los datos históricos y variables disponibles, y se avanzó parcialmente en el tercer objetivo específico mediante el diseño de la estructura de datos que utilizará el sistema. Estos resultados dejan preparada la base técnica necesaria para iniciar la siguiente etapa, correspondiente al desarrollo y evaluación del componente predictivo. |
| --- | --- |
| Objetivos | - |
| Metodología | - |
| Evidencias de avance | Las evidencias presentadas corresponden al documento de requerimientos y alcance, el informe de revisión, limpieza y preparación de datos junto con el procesamiento realizado en Python, el diseño del modelo de datos y el documento de protección de la información. Estas evidencias permiten demostrar la definición técnica inicial del sistema, la preparación de la información necesaria para el desarrollo del modelo predictivo y la incorporación de criterios de protección de datos desde el diseño. La calidad del avance se ha resguardado mediante documentación de requerimientos, procesamiento reproducible de datos, diseño estructurado de la información y consideración de medidas de minimización y control de acceso. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. | Definición de requerimientos y alcance | Rúbrica, documentación del proyecto y herramientas de documentación. | 1 semana | Luis Miguel Trujillo Palacios | Facilitador: el proyecto ya contaba con una definición conceptual. Dificultad prevista: crecimiento excesivo del alcance. Se abordó priorizando las funcionalidades directamente relacionadas con los objetivos. | Completado | Sin ajustes. La actividad se desarrolló conforme al alcance y planificación definidos inicialmente. |
| Diseñar y generar soluciones que permitan resolver requerimientos de información considerando bases de datos relacionales y no relacionales. | Revisión, limpieza y preparación de datos | Datos disponibles, Python, herramientas de análisis de datos y entorno de desarrollo. | 2 semanas | Luis Miguel Trujillo Palacios | Facilitador: disponibilidad de datos históricos. Dificultad: presencia de datos incompletos, heterogéneos o que requieren transformación. Se abordó mediante revisión, limpieza, validación y selección. | Completado | Sin ajustes. Se realizó mediante Python, manteniendo lo establecido en el plan original. |
| Diseñar soluciones de software considerando estándares, seguridad, calidad y marcos regulatorios. | Diseño del modelo de datos y protección de información | Herramientas de modelado, base de datos, documentación y normativa aplicable. | 1 semana | Luis Miguel Trujillo Palacios | Facilitador: experiencia previa en bases de datos. Dificultad: tratamiento de información personal o sensible. Se abordó mediante minimización de datos, definición de controles de acceso y medidas de protección de la información. | Completado | Sin ajustes. Se mantiene el diseño planteado originalmente y se documentaron las medidas de protección de la información. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida del software. | Desarrollo y evaluación del modelo predictivo | Datos preparados, herramientas de análisis de datos y Machine Learning y entorno de programación. | 3 semanas | Luis Miguel Trujillo Palacios | Facilitador: los datos ya se encuentran preparados y existe experiencia previa en proyectos de Inteligencia Artificial. Dificultad prevista: historial limitado para determinados pacientes. Se abordará mediante la evaluación de alternativas adecuadas a los datos disponibles. | No iniciado | Sin ajustes. Su inicio corresponde a la siguiente etapa establecida en la Carta Gantt. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando buenas prácticas de desarrollo. | Desarrollo de la aplicación web de intranet | Entorno de desarrollo web, base de datos, herramientas de programación y prototipo de interfaz. | 2 semanas | Luis Miguel Trujillo Palacios | Facilitador: experiencia previa en desarrollo de software. Dificultad prevista: integración entre interfaz, base de datos y modelo predictivo. Se abordará mediante desarrollo incremental y pruebas por componente. | No iniciado | Sin ajustes. La actividad se mantiene programada para después del desarrollo inicial del componente predictivo. |
| Diseñar soluciones de software que resuelvan requerimientos organizacionales mediante tecnologías y metodologías pertinentes. | Planificación y trazado de rutas y cálculo de carga | Datos de pacientes, información de rutas, componente predictivo y herramientas de planificación. | 2 semanas | Luis Miguel Trujillo Palacios | Facilitador previsto: disponibilidad de estimaciones de demanda. Dificultad: complejidad del problema de planificación de rutas. Se abordará delimitando el prototipo a las restricciones definidas en los requerimientos. | No iniciado | Sin ajustes. Se mantiene su ejecución posterior a la disponibilidad del componente predictivo y de la aplicación web. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida y buenas prácticas de la industria. | Integración, pruebas y mejoras | Sistema desarrollado, casos de prueba, resultados del modelo y herramientas de registro. | 2 semanas | Luis Miguel Trujillo Palacios | Facilitador previsto: desarrollo modular de los componentes. Dificultad: posibles fallas de integración o resultados insuficientes. Se abordará mediante pruebas por componente, corrección y nueva validación. | No iniciado | Sin ajustes. La actividad se mantiene para la etapa de integración y validación definida en el cronograma. |
| Evaluar y gestionar proyectos durante todo su ciclo de vida, utilizando buenas prácticas y herramientas de software. | Documentación y presentación de evidencias | Documentación técnica, resultados de pruebas, repositorio, capturas y evidencias generadas. | 1 semana | Luis Miguel Trujillo Palacios | Facilitador: las evidencias se están generando progresivamente durante el desarrollo del proyecto. Dificultad prevista: dispersión de la información. Se abordará manteniendo los antecedentes y evidencias organizados durante cada etapa. | No iniciado | Sin ajustes. La consolidación final de la documentación se mantiene en la última etapa, aunque las evidencias se están registrando progresivamente durante el proyecto. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Hasta el momento, el proyecto se encuentra al día respecto del cronograma establecido en la Carta Gantt. Como principales facilitadores han sido importantes la definición previa del alcance, mi experiencia en desarrollo de software, bases de datos e Inteligencia Artificial, y la organización anticipada de las actividades. La principal dificultad ha sido desarrollar el proyecto de manera individual mientras realizo simultáneamente un intercambio académico, lo que implica compatibilizar las exigencias de Capstone con las asignaturas, estudios y demás responsabilidades asociadas a mi permanencia en el extranjero, concentrando en una sola persona la totalidad del trabajo del proyecto. Para abordar esta dificultad he establecido un cronograma semanal y una organización diaria mediante franjas horarias definidas, distribuyendo el tiempo destinado a las actividades de mi universidad de intercambio, estudio, desarrollo del Proyecto APT y necesidades personales como alimentación, descanso y actividades cotidianas. Esta planificación ha sido fundamental para mantener el avance previsto pese a la carga de trabajo y al plazo acotado hasta la entrega final en diciembre; considerando estas condiciones, hasta ahora ha sido posible cumplir satisfactoriamente las actividades comprometidas sin requerir modificaciones al cronograma general.

Actividades ajustadas o eliminadas: Por el momento no ha sido necesario ninguna de las 2.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Por el momento el cronograma se mantiene al día e inalterado.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.